附件2

**2018年学院建设维修督办项目责任分工表**

| **序号** | **建设维修督办项目** | **目标要求** | **完成时限** | **责任人** | **责任部门** | **配合部门** | **分管**  **院领导** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设校园实体书店 | 全力打造传播先进文化、培育文明风尚阵地，推进学院思想政治建设、校园文化建设和精神文明建设。 | 12月底 | 武新胜 | 宣传部 | 团委、  经管办、  图书馆、  音乐学院等 | 占 江 |
| 2 | 完成校展室建设 | 展示学院办学成果和办学特色。 | 12月底 | 武新胜 | 宣传部 | 学院  各单位 | 占 江 |
| 3 | 智慧校园建设项目 | 1.完成数据中心网络改造；  2.实现学院无线网络覆盖；  3.建立学院邮件系统；  4.搭建学院云计算平台；  5.搭建学院智慧校园服务云  平台；  6.建立学院移动门户。 | 12月底 | 陈瑞群 | 信息中心 | 学院  各单位 | 肖 珑 |
| 4 | 校园绿化综合改造 | 1.优质校建设成果参观线路地  面硬化、绿化和美化；  2.对东草坪及一期绿化空白区  域进行规划；  3.对1-10号学生宿舍院内绿植  及景观进行综合整改。 | 10月底 | 赵文涛 | 后勤处 |  | 田 华 |
| 5 | 校园监控系统的升级改造工程 | 增加监控的容量。 | 11月底 | 程 宇 | 保卫处 | 后勤处 | 夏喜利 |
| 6 | 创业大楼的消防系统启用 | 创业大楼的消防系统验收和使用。 | 8月底 | 曹和平 | 基建处 | 保卫处 | 王 皓 |
| 7 | 校园“两湖”及学生广场改造项目 | 完成全部改造项目施工。 | 8月底 | 曹和平 | 基建处 |  | 王 皓 |
| 8 | 文化路111号院1号楼加固改造项目 | 完成全部改造项目施工。 | 7月底 | 曹和平 | 基建处 |  | 王 皓 |
| 9 | 现代技术综合实训中心土建施工及室外配套工程 | 现代技术综合实训中心土建施工及室外配套工程设计、预算  编制、施工和监理招标。 | 11月底 | 曹和平 | 基建处 | 纪检、  财务处、  国有资产管理处 | 王 皓 |
| 10 | 新建学生公寓、学生食堂、室内体育馆 | 方案及施工图设计、立项批复，以及消防、人防、抗震和节能审查、设计方案批复等。 | 12月底 | 曹和平 | 基建处 | 纪检、  财务处、  后勤处、  国有资产管理处、  经管公司 | 王 皓 |
| 11 | 图书馆改造 | 图书馆优化改造。 | 12月底 | 曹和平 | 基建处 | 图书馆 | 王 皓 |
| 12 | 现代技术综合实训中心的使用规划及智慧大楼的设计、装饰工作 | 完成现代技术综合实训中心智慧大楼的设计、装饰工作，确保规划使用的实训室能够投入使用。 | 12月中旬 | 张 凯 | 综合实训  中心 | 财务处、  教务处、  国有资产管理处、  基建处、  各二级学院 | 肖 珑 |
| 13 | 学生宿舍值班室综合改造项目 | 对学生宿舍值班室进行综合改造，并启用门禁设施。 | 10月底 | 赵文涛 | 后勤处 |  | 田 华 |